项目开发计划

项目名：环球（1号命题旅行家方向）

组名：米奇妙妙屋

组员：刘旭昆 赵立夫 严亮 阚家军

（11月12日）

1.需求分析（1天）

此阶段小组成员通过讨论决定：

项目选择1号命题，不同于传统旅游及论坛网站，目标是建成一个，集留言分享，景区资料，宏观模型的大型网站。主要开发技术由Html，CSS，JS，sql，Vue，axios构成。项目周期暂定于15天，于11月23日将项目上传至网络。

2.项目设计（1天）

此阶段根据需求分析的结果，对整个项目进行设计。

网站的具体功能包括：详情请见《2-环游项目功能》。

网站的数据库设计：详情请见《3-环游项目数据库字典》。

网站的页面基本设计：详情请见《4-环游项目页面设计》

3.项目编写（7-9天）

此阶段根据设计开始通过编码实现网页功能与设计。

编码包括三个阶段：

1.前期构建：

1.建立数据库(sql脚本文件)

2.搭建vue脚手架

3.搭建服务器

2.中期构建

1.完成全部静态页面(html)

2.将静态页面移植到脚手架(路由与组件)

3.链接数据库与服务器

4.编写api(app.js)

5.前后端结合

3.后期构建

1.构建模型(js)

2.页面动态效果(css)

4.项目测试（1天）

5.运行维护（3天）